### Project Charter

**Project Title :** Xây dựng cổng thông tin các thông tin tại Đại Học Công Nghệ (Hutech)

**Project Start Date :** 01/04/2019 **Projected Finish Date :** 22/06/2019

**Project Manager :** Lê Khôi Đệ - 0782657635 - lekhoide@gmail.com

**Project Objectives :** Thiết kế và xây dựng Website “Cổng thông tin các thông tin tại Đại Học Công Nghệ (Hutech)” trên nền tảng công nghệ ASP.NET MVC 5 cho Đồ Án Cơ Sở hướng dẫn bởi giảng viên Lê Thị Ngọc Thơ trong vòng 12 tuần.

**Approach :**

* Xác định, phân tích và thiết kế trong 3 tuần đầu tiên. Thực hiện và kiểm thử trong 8 tuần. Vận hành và báo cáo kết quả cho giáo viên hướng dẫn 1 tuần còn lại.
* Mỗi tuần nộp báo cáo cho giáo viên hướng dẫn và nhận yêu cầu cho tuần tiếp theo.

**Roles and Responsibilities :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Role | Name | Organization / Position | Contact Information | Mssv / Class |
| Lập kế hoạch cho nhóm  Thiết kế giao diện  Nghiên cứu công nghệ mới | LÊ KHÔI ĐỆ | Project Manager  Designer  Technical Master | 0782657635  lekhoide@gmail.com | 1411010102  15DTH06 |
| Thu thập và phân tích thông tin  Kiểm thử chức năng  Viết code | NGUYỄN BÁ TÂM | Bussiness Analyst  Tester  Programmer | 0333058893  tamnguyen.tgth@gmail.com | 1611061022  16DTHC2 |

**Sign-off: (Signatures of all above stakeholders. Can sign by their names in table above.)**

LÊ KHÔI ĐỆ

NGUYỄN BÁ TÂM

**Comments: (Handwritten or typed comments from above stakeholders, if applicable)**