**Project Charter**

**Project Title :** Xây dựng cổng thông tin các thông tin tại Đại Học Công Nghệ (Hutech)

**Project Start Date :** 01/04/2019 **Projected Finish Date :** 22/06/2019

**Project Manager :** Lê Khôi Đệ - 0782657635 - lekhoide@gmail.com

**Project Objectives :** Thiết kế và xây dựng Website “Cổng thông tin các thông tin tại Đại Học Công Nghệ (Hutech)” trên nền tảng công nghệ ASP.NET MVC 5 cho Đồ Án Cơ Sở hướng dẫn bởi giảng viên Lê Thị Ngọc Thơ trong vòng 10 tuần.

**Approach :**

* Xác định, phân tích và thiết kế trong 3 tuần đầu tiên. Thực hiện và kiểm thử trong 5 tuần. Vận hành và báo cáo kết quả cho giáo viên hướng dẫn 2 tuần còn lại.
* Mỗi tuần nộp báo cáo cho giáo viên hướng dẫn và nhận yêu cầu cho tuần tiếp theo.

**Roles and Responsibilities :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Name** | **Organization / Position** | **Contact Information** |
| Lập kế hoạch cho nhóm  Thiết kế giao diện  Nghiên cứu công nghệ mới | LÊ KHÔI ĐỆ | Project Manager  Designer  Technical Master | 0782657635  lekhoide@gmail.com |
| Thu thập và phân tích thông tin  Kiểm thử chức năng  Viết code | NGUYỄN BÁ TÂM | Bussiness Analyst  Tester  Programmer | 0333058893  tamnguyen.tgth@gmail.com |

**Sign-off: (Signatures of all above stakeholders. Can sign by their names in table above.)**

LÊ KHÔI ĐỆ

NGUYỄN BÁ TÂM

**Comments: (Handwritten or typed comments from above stakeholders, if applicable)**

**Team Contract**

**Project Name:** Xây dựng cổng thông tin các thông tin tại Đại Học Công Nghệ (Hutech)

**Project Team Members Names and Sign-off:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name** | **Sign-off on Team Contract** |
| Lê Khôi Đệ | Project Manager  Designer  Technical Master |
| Nguyễn Bá Tâm | Tester  Programmer  Bussiness Analyst |

**Code of Conduct:** As a project team, we will:

* Nói chuyện lịch sự không văng tục chửi thề
* Không nói xấu nhau
* Trung thực, chân thành, đoàn kết, có tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ nhau

**Participation:** We will:

* Luôn chia sẻ những gì tìm được, học được, làm được liên quan đến đề tài
* Khi vắng buổi họp nhóm phải báo trước cho nhóm
* Tích cực tham gia, chia sẻ, trò chuyện trong các buổi họp nhóm

**Communication:** We will:

* Khi họp nhóm giảm bớt trò chuyện về các chủ đề không liên quan
* Luôn lắng nghe ý kiến xong mới trả lời, không được cắt lời khi chưa xin phép
* Luôn ghi chép những thông tin quan trọng khi họp nhóm

**Problem Solving:** We will:

* Khi bị gặp vấn đề về công việc được giao phải chia sẻ ngay lập tức cho Project Manager để tìm hướng giải quyết
* Khi các thành viên hiềm khích nhau thì Project Manager phải đứng ra và giải quyết
* Lắng nghe những khó khăn của nhau để thông cảm nhường nhịn nhau

**Meeting Guidelines:** We will:

* Họp mặt thứ 7 hàng tuần
* Chia sẻ những gì mình tìm kiếm, học được, làm được liên quan đến đề tài trong tuần qua
* Nhận hướng đi cho tuần tiếp theo

**CHỨC NĂNG CHÍNH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NHÓM USECASE** | **USECASE** | **MÔ TẢ** |
| 1 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xử lý đăng nhập vào hệ thống |
| 2 | Đăng ký | Đăng ký | Xử lý đăng ký vào hệ thống |
| 3 | Tìm kiếm | Tìm kiếm theo địa điểm | Xử lý tìm kiếm theo cơ sở của trường |
| Tìm kiếm theo tên sự kiện | Xử lý tìm kiếm theo tên sự kiện |
| 4 | Người dùng quản lý tài khoản | Chỉnh sửa tài khoản | Xử lý chỉnh sửa tài khoản người dùng |
| Đăng xuất tài khoản | Xử lý đăng xuất tài khoản người dùng |
| Quân tâm sự kiện | Xử lý và lưu những sự kiện mà người dùng quan tâm |
| Người dùng quản lý sự kiện | Xử lý những sự kiện mà người dùng tạo |
| 5 | Tạo sự kiện | Tạo thông tin sự kiện | Xử lý về việc tạo kiện dành cho người dùng |
| 6 | Người dùng quản lý sự kiện | Xem và tìm kiếm sự kiện | Xử lý xem và tìm kiếm sự kiện của người dùng |
| Chỉnh sửa sự kiện | Xử lý chỉnh sửa sự kiện của người dùng đã tạo |
| Xóa sự kiện | Xử lý xóa sự kiện mà người dùng đã tạo |
| 7 | Quản trị quản lý sự kiện | Duyệt sự kiện | Xử lý duyệt về sự kiện của người dùng trước khi đăng tải |

THAM KHẢO

Website tham khảo

1. <https://advertisingvietnam.com/>
2. <https://infogame.vn/>
3. <https://coinmarketcap.com/events/>
4. <https://www.bloomberg.com/asia>
5. https://ticketbox.vn
6. https://sukien.net
7. <https://ybox.vn>
8. <https://saigoneer.com>
9. https://www.eventbrite.com